（备案号不管）乐中建备案[2024]1号

建筑垃圾处理方案备案表

| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  | 施工期限 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
|  |  |  |  | 经办人员 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 监理单位 |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 项目类型 |  | 新建装配式建筑 新建非装配式建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目阶段 |  | 建设工程 （地基与基础工程） 建设工程 （主体结构工程） 建设工程 （装饰装修工程） 拆除工程 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑垃圾排放类型 |  | 建筑垃圾排放量（t） |  |  | 消纳方式及消纳量 |  |  |  |  |  |
| 工程渣土 |  |  |  |  | 其他项目土方平衡 t 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
| 工程泥浆 |  |  |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
| 工程垃圾 | 金属类 | 含建设工程 （装饰装修） |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
|  | 无机非金属类 | 含建设工程 （装饰装修） |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
|  | 混合类 | 含建设工程 （装饰装修） |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
| 拆除垃圾 | 金属类 |  |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
|  | 无机非金属类 |  |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
|  | 混合类 |  |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
| 装修垃圾 | 金属类 |  |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
|  | 无机非金属类 |  |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
|  | 混合类 |  |  |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |  |
| 消纳场地 |  | 名称 | 乐山市大湾弃土场 |  |  |  | 地点 | 乐山市市中区全福街道办事处台子村二组 |  |  |
|  |  |  | 乐山恒一能环保科技有限公司 |  |  |  |  | 乐山市市中区茅桥镇迎阳村 |  |  |
| 建筑垃圾运输单位 |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 承运车辆号牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场勘查意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  | 城市建筑垃圾处置主管部门意见： 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

xx项目

建筑垃圾处理方案

编制人：

审核人：

审批人：

编制单位：XX公司（工程施工单位）

202X年X月X日

xx项目建筑垃圾处理方案

为体现环保施工的新理念，加强施工现场（新建、拆除、装修工程）建筑垃圾管理，采取有力的环境保护措施，规范建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用和处置，推进综合利用，将施工产生的建筑垃圾对周围环境的影响降到最低，防止污染环境，现制定如下建筑垃圾处理方案。

一、项目概况

含项目名称、地点、建筑性质、建筑面积、建设单位、施工单位、施工期限等。

二、建筑垃圾排放种类、数量及周期

（一）建设工程施工现场要按地基与基础工程（主要含工程渣土和工程泥浆）、主体结构工程（主要含工程垃圾）、建筑装饰装修工程（主要含装修垃圾）等不同阶段测算建筑垃圾排放量，并说明排放周期。

1.地基与基础工程阶段，工程渣土排放量X吨，排放周期2024年8月至2024年9月。

2.主体结构工程阶段，工程垃圾排放量X吨，其中金属类X吨、无机非金属类X吨、混合类X吨，排放周期2024年8月至2024年9月。

3.建筑装饰装修工程阶段，工程垃圾排放量X吨，其中金属类X吨、无机非金属类X吨、混合类X吨，排放周期2024年8月至2024年9月。

（二）拆除工程施工现场主要建筑垃圾排放量测算（主要含拆除垃圾），并说明排放周期。

1.拆除垃圾排放量X吨，其中金属类X吨、无机非金属类X吨、混合类X吨，排放周期2024年8月至2024年9月。

（三）装修工程施工现场主要建筑垃圾排放量测算（主要含装修垃圾），并说明排放周期。

1.装修垃圾排放量X吨，其中金属类X吨、无机非金属类X吨、混合类X吨，排放周期2024年8月至2024年9月。

三、工程施工现场管理

（一）建筑垃圾分类管理

制定施工现场建筑垃圾分类收集与存放管理制度，在施工现场设置处置公示栏，完善规范建筑垃圾管理台账等。对出场建筑垃圾进行分类称重（计量）。建筑垃圾每次称重（计量）后，应及时记录且须按各类施工现场建筑垃圾实际处理情况填写，并保持记录的连续性、真实性和准确性。

工程渣土和工程泥浆分类收集及存放结合土方回填对土质的要求及场地布置情况，规划现场渣土暂时存放场地。对临时存放的工程渣土做好覆盖，并确保安全稳定。施工时产生的泥浆应排入泥浆池集中堆放，泥浆池宜用不透水、可周转的材料制作。工程垃圾和拆除垃圾分类收集及存放应设置垃圾相对固定收集点，用于临时堆放；应根据垃圾尺寸及质量，采用人工、机械相结合的方法科学收集，提升收集效率；易飞扬的垃圾堆放池应封闭。垃圾堆放池宜采用可重复利用率高的材料建造；垃圾收集点及堆放池周边应设置标识标牌，并采取喷淋、覆盖等防尘措施，避免二次污染。施工现场危险废物是指具有腐蚀性、毒性、易燃性等危险特性的废弃物，主要包括废矿物油、废涂料、废粘合剂、废密封剂、废沥青、废石棉、废电池等，应按《国家危险废物名录》规定收集存放。等等

（二）工地内临时堆放管理

合理设置建筑垃圾暂存点，用于垃圾外运之前或再次利用之前临时存放。实行分类收集、分类存放，设置5个分类区，工程渣土、工程泥浆、金属类、无机非金属类、混合类，做好建筑垃圾防尘覆盖，及时组织封装清运。等等

（三）减量化管理和措施

根据本单位编制的《建筑垃圾减量化专项方案》填写。

（四）建筑垃圾资源化利用

结合本单位实际，说明本单位是如何利用？利用到哪些方面？根据产生建筑垃圾的性质，除就地利用、有价回收外，按成分进行资源化利用。工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾优先资源化利用，用于砌块、墙体材料、道路材料等产品。工程渣土优先用于土方平衡、土地整理、矿山修复、复垦复耕或者砖瓦制品生产等。工程泥浆脱水干化后，可以参照工程渣土进行处理。等等

（五）建筑施工管理水平

本单位的制定的措施、方法、制度等。等等

（六）现场管理人员培训

本单位对现场管理人员如何培训，采取哪些方法？制定哪些措施？等等

（七）施工现场进出口管理

本单位采取的管理措施。如：工地进出口、主要场地、道路、材料加工区须按规定进行硬底化，并定期对路面进行冲洗，保持路面干净整洁。工地进出口须按规定配备车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施，保证出工地车辆的车身、车轮、底盘冲洗干净后方能上路。车辆进出施工现场，应减速以避免扬尘的产生；施工单位检查人员查验是否有准运资格，无准运资格的运输车辆一律不得驶入施工现场。等等

（八）清理施工场地垃圾管理

1.施工现场的施工垃圾和生活垃圾，设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场，严禁焚烧各类废弃物，严禁燃煤、燃柴。

2.清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。

3.建筑主体每层设有给水口，清扫垃圾前洒水，防止扬尘。

4.对易产生扬尘或污染环境的建筑材料取“下铺垫上遮盖”等防扬尘防污染措施；渣土日产日清，严禁围挡外堆放，保证周边环境清洁、干净；现场严禁露天搅拌砂浆或砼，砂浆搅拌应采取围护、遮挡或密闭等防止扬尘措施。

5.渣土等垃圾倾卸至符合要求的消纳场所，与运输企业签订委托清运合同。等等

四、建筑垃圾运输方案

（一）运输时间

2024年X月X日-2024年X月X日。

（二）运输车辆管理

1.运输单位

2.运输车牌号

一是按规定要求与市中区环境卫生主管部门核准的运输单位签订运输合同，由门卫检查人员查验是否有准运资格，无准运资格的不得驶入施工现场运输建筑垃圾；

二是出入建筑工地的车辆，必须保证车轮干净、严禁带泥上路；车辆进出施工现场，应减速以避免扬尘的产生。

三是实行分类运输，根据建筑垃圾种类采取针对性的安全、环保措施等，要求运输企业不得将工程渣土、工程泥浆、装修垃圾与其他建筑垃圾混合运输。等等

（三）运输路线

鹅塘路-瑞祥路-长青路-青衣路-大渡河大桥-乐沙大道-龙口路-双林路（根据本单位实际填写,由几条路线写几条）。

五、建筑垃圾消纳处置方案

（一）工程渣土消纳场所及消纳量

1.乐山市大湾弃土场（乐山市市中区全福街道办事处台子村二组），消纳量X吨。

2.乐山市高新区双星弃土场，消纳量X吨。

3.外运其他项目平衡的，要明确其他项目的名称，渣土平衡量X吨）。

4.施工场地内利用的（施工地回填利用、作为园林植树绿化土层用、铺路用、园林景观造型时用土等），消纳量X吨。

5.其他。

（二）工程泥浆消纳场所及消纳量

1.乐山市大湾弃土场（乐山市市中区全福街道办事处台子村二组），消纳量X吨。

2.乐山市高新区双星弃土场，消纳量X吨。

3.其他。

（三）工程垃圾消纳场所及消纳量

工程垃圾排放量X吨。

1.金属类，乐山市市中区X废旧回收经营部(运输仍需有资质企业），消纳量X吨。

2.金属类，通过简单加工，作为施工材料或工具，直接回用于工程的X吨。

3.无机非金属类，X公司（合法处置公司）消纳量X吨。

4.混合类，X公司（合法处置公司），消纳量X吨。

（四）拆除垃圾消纳场所及消纳量

拆除垃圾排放量X吨。

1.金属类，乐山市市中区X废旧回收经营部(运输仍需有资质企业），消纳量X吨。

2.金属类，通过简单加工，作为施工材料或工具，直接回用于工程的X吨。

3.无机非金属类，X公司（合法处置公司）消纳量X吨。

4.混合类，X公司（合法处置公司），消纳量X吨。

（五）装修垃圾消纳场所及消纳量

装修垃圾排放量X吨。

1.金属类，乐山市市中区X废旧回收经营部(运输仍需有资质企业），消纳量X吨。

2.金属类，通过简单加工，作为施工材料或工具，直接回用于工程的X吨。

3.无机非金属类，X公司（合法处置公司）消纳量X吨。

4.混合类，X公司（合法处置公司），消纳量X吨。

六、施工现场管理保障措施

这部分根据本单位实际撰写

（一）组织保障

1.

2.

3.

（二）工作制度保障

1.

2.

3.

（三）管控和检查等

1.

2.

3.

七、施工现场的收尾工作

这部分根据本单位实际撰写

如X个月内完成积存建筑垃圾处理，实现场清地净，之类

（一）清运场地设备

1.

2.

3.

（二）清理场地表层

1.

2.

3.

（三）附属建设落实

1.

2.

3.

# 单位承诺函

本公司（单位）                               郑重承诺，建筑垃圾处理方案备案所提供的材料真实有效，严格遵守《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规规章相关规定，建立建筑垃圾排放公示制度，执行建筑垃圾分类收集与存放管理制度，按时填报建筑垃圾相关数据，落实建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、场所进行运输，规范处理本项目产生的建筑垃圾等。如有违反，本公司（单位）愿承担违反国家、省、市和本区法律、法规、规章的法律责任。

特此承诺

公司（单位）： 施工单位（盖章）

时  间：   年     月    日