附件4

苏稽镇2019年重点地段防汛预案

苏稽镇境内有青衣江、峨眉河、临江河，“小二型”水库一座-杨平水库，为保障全镇人民生命、财产安全，减少洪涝灾害影响，切实做好2019年防汛、抢险、救灾工作，结合我镇防汛重点地段的实际情况，制定方案如下：

- 一、汛情传递

- 1、值班人员接到上级雨情、汛情通知后，应向指挥长报告，并迅速通报各村社及辖区主要单位，并通知各村社防汛责任人观测本村社防汛重点区域、河段等。同时，通过苏稽镇微信工作信息平台等形式，将雨情传达至全镇村社干部。

- 2、各村社接到通知后，应立即将汛情通知到受影响群众，同时安排人员进行巡查，发现危险情况，立即上报镇值班领导。

- 3、值班领导根据各村社反馈情况及巡查情况，向指挥长报告，并按指挥长指示做好防汛准备工作。

- 二、人员组织及物资储备

- 1、防汛指挥部人员分工：

镇防汛指挥部指挥长由彭富松同志担任，全面负责全镇的防汛抢险、救灾协调指挥工作。

副指挥长李华具体负责镇防汛抢险队伍的协调指挥工作；协助指挥长具体负责全镇防汛、抢险、救灾协调指挥工作，车辆、物资调配等。

副指挥长李贵金负责受灾群众的疏导转移工作，宣讲法律法规，及时化解矛盾纠纷。

副指挥长尹萍具体负责防汛期间的纪律检查，防汛救灾物资资金使用监督检查。

副指挥长谢亚平具体负责救灾物资资金的分配使用，地质灾害的防控抢险，灾情统计、汇总上报，医疗等后勤保障工作。

副指挥长林玉平具体负责地质灾害防控抢险。

副指挥长帅鹏程具体负责救灾交通指挥、社会秩序维护工作。

指挥部办公室由傅建东具体负责日常事务；唐琳铃具体负责防洪经费、物资的筹备工作；唐章成、童莉具体负责灾情调查、收集、统计、上报工作；傅建东、胡建洪具体负责防汛期间全镇船只管理，抢险车辆调配工作。

- 防汛期间（5月1日-9月30日）为全天24小时值班，并实行领导带班（名单见苏稽镇2018年防汛值班安排表），各村社区也要实行24小时防汛值班，值班人员负责值班期间的汛情监测和信息传达。

- 各村、社区书记、主任为防汛第一责任人，接到镇防汛指挥部启动预案指令后，应按照指示要求进行人员、物资准备、注意观察天气、水位、堤岸变化情况、按时集结抢险队伍。

- 镇指挥部组织150人的抢险队伍，主要由民兵、预备役、其他人员组成，各村分别建立20人的抢险队，各企事业单位应根据本单位实际建立适应救灾的抢险队，镇、村抢险队成员不得交叉。镇抢险队伍由弯自明负责调度指挥，各村抢险队在必要时接受镇指挥部统一指挥调度。当险情一旦发生，所有抢险队成员应在规定的时间内到达指定地点待命，接受指挥、调度。

- 物资储备

- 在前期防汛物资储备基础上，再增加购买电筒10把、雨披8套。另要求各村、社区自行安排电筒、雨伞、雨披等防汛物资若干，储备于村委会、社区办公室。防汛期间，发动村民储备相应防汛物资，以备防汛需要。

- 三、重点防汛点位及防控措施

- 1、临江河

- 临江河苏稽段有四个重点防汛点位：杨军坝大桥、杨军坝漫水桥、龙滩尾大桥、龙滩尾漫水桥。

- 杨军坝大桥位于杨军坝村5组，由5组组长杨安洪负责汛情观测；杨军坝漫水桥位于杨军坝村9组，由9组组长吴会成负责汛情观测；龙滩尾大桥位于龙滩尾村5组，由5组组长谢永金负责汛情观测；龙滩尾大桥位于龙滩尾村9组，由9组组长曾旭明负责汛情观测。

- 以上桥段，观测员若发现水位猛涨出现安全隐患，应立即上报镇指挥部，并设置警戒标志，安排专人驻守大桥两边，禁止车辆及行人通行。

- 峨眉河

- 峨眉河苏稽段有四个重点防汛点位：刘坝漫水桥、永和大桥、程扁漫水桥、苏稽集镇古石桥。

- 刘坝漫水桥由永和村主任徐修伦负责汛情观测；永和大桥由永和村书记简永全负责汛期观测；程扁漫水桥由程扁村书记廖永树负责汛情观测；苏稽集镇古石桥由苏稽街社区主任欧奕芸、新桥街社区主任陈豪负责汛情观测。

- 以上桥段，观测员若发现水位猛涨出现安全隐患，应立即上报镇指挥部，并设置警戒标志，安排专人驻守大桥两边，禁止车辆及行人通行。此外，苏稽集镇古石桥两边街区，应根据指挥长指示，视汛情严重程度，及时组织群众撤离。

- 青衣江

- 青衣江苏稽段有一个重点防汛点位：徐浩大桥。

- 徐浩大桥由徐浩村书记朱彩云负责观测，若发现安全隐患，应立即上报镇指挥部，按照上级指示处理。

- 杨平水库

- 杨平水库由杨平水库管理站管理员负责观测，若发现安全隐患，应立即上报镇指挥部，按照上级指示处理。

- 四、灾后处置

- 灾情统计

- 灾情发生后，各村、社区应在洪峰过后第一时间将辖区内受灾情况（人员伤亡情况；房屋、农作物等财产损失情况；河堤、道路、桥梁等受损情况等）及时统计，报灾情统计组，以便汇总上报，制定救灾措施。

- 信息收集和上报

- 灾情发生后，镇信息通报组负责收集灾情信息、汇总上报、信息报送。按照指挥长指示适时向社会发布汛情信息及防洪进展，向公众宣传自救防护知识等。

- 灾情处置

- 灾民安置：镇灾民安置组负责受灾群众的安置工作、救灾物资发放等，相应村社干部负责具体协调安排事宜。

- 桥梁、道路、河堤安全检查：洪灾过后，各村社应对辖区内桥梁、道路、河堤等进行一次全面安全检查，上报镇防汛指挥部办公室；镇防汛指挥部办公室安排专人对重点地段进行一次安全排查。

- 淤泥及垃圾处理：水位下降后，各村社应组织人员对河堤两边淤泥、白色垃圾、堆积杂草垃圾等进行清理，保证河道畅通和环境整洁。

主题词：防汛  通知

- 苏稽镇人民政府办公室              2019年6月5日印发

- （共印50份)